Tên Đề tài:

Nhóm:

Các chức năng đã làm tuần trước (tính đến ngày 18/4)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Hoàn thành** | **Chưa hoàn thành** |
| **Đăng nhập** | 80% | * Login bằng gmail hoặc facebook * Chỉnh sửa giao diện cho đẹp mắt |
| **Đăng kí** | 80% | * Gửi SMS để xác nhận số điện thoại * Chỉnh giao diện cho đẹp mắt |

Các chức năng đã làm tuần này (tính đến này 25/4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chức năng** | **Phạm Hoài Nguyên** | **Dư Anh Tú** | **Huỳnh Minh Hậu** |
| **Post chuyến đi** |  | Thiết kế giao diện đăng chuyến đi. |  |
| **Tìm kiếm chuyến đi** | Thiết kế giao diện tìm kiếm chuyến đi. |  |  |
| **Cập nhật thông tin cá nhân** |  | Thiết kế giao diện cập nhật thông tin cá nhân của người sử dụng. |  |
| **Tìm hiểu sử dụng login bằng Facebook** |  |  | Tìm hiểu và sử dụng Facebook API để login. |

Phân công tuần sau (tính đến ngày 2/5)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Phạm Hoài Nguyên** | **Dư Anh Tú** | **Huỳnh Minh Hậu** |
| Thiết kế màn hình chi tiết các kết quả tìm kiếm. | Quản lý bài đăng | Tìm hiểu về cách gửi mã xác nhận qua số điện thoại của người dùng. |
| Tìm giải thuật phù hợp với yêu cầu tìm kiếm | Tìm giải thuật phù hợp với yêu cầu tìm kiếm | Chỉnh sửa tất c ác các giao diện cho đẹp mắt |